| РУКОВОДИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА АКТАНЫШСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН пр. Ленина, дом 17, с.Актаныш, 423740 |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АКТАНЫШ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ЖИТӘКЧЕСЕ Ленин пр.,17 йорт, Актаныш ав., 423740 |
| --- | --- | --- |

Тел. (85552) 3-02-22, факс (85552) 3-13-44, E-mail: aktanysh@tatar.ru, www.aktanysh.tatarstan.ru

23.05.2018 г.                                                                                                   ПР-113

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                          К А Р А Р

О подготовке к отопительному периоду 2018/2019 года по

Актанышскому муниципальному району Республики Татарстан

В целях своевременной подготовки и устойчивого проведения отопительного периода 2018/2019 года в Актанышском муниципальном районе

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый состав районного штаба  по подготовке к отопительному периоду 2018/2019 года (согласно приложению)

2. Предложить главам сельских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений:

до 20 июня 2018 года разработать планы мероприятий по подготовке предприятий и учреждений к работе в отопительный период 2018/2019 года с учетом анализа аварийных ситуаций, возникших при прохождении максимума нагрузок в осенне-зимний период 2017/2018 года, назначить комиссию по оценке готовности предприятий и учреждений к работе в отопительный период 2018/2019 года;

до 1 сентября 2018 года завершить работы по подготовке объектов организаций, предприятий и учреждений Актанышского муниципального района к работе в отопительный период 2018/2019 года;

до 1 сентября 2018 года сформировать резерв оборудования, материалов и запасных частей для оперативной ликвидации возможных аварий и нарушений в системах жизнеобеспечения;

до 1 сентября 2018 года оформить паспорта готовности энергоснабжающих организаций к работе в отопительный период 2018/2019 года;

обеспечить своевременность и полноту оплаты текущего потребления электрической, тепловой энергии и природного газа с учетом утвержденных лимитов бюджетных обязательств;

принять меры по погашению задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы до начала отопительного периода 2018/2019 года по согласованным с поставщиками графикам.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Руководитель

Исполнительного комитета                                                            Э.Н. Фаттахов

Приложение к постановлению

Руководителя Исполнительного комитета  Актанышского муниципального района

от "23"  мая  2018 г. № ПР-113

СОСТАВ*

РАЙОННОГО ШТАБА ПО ПОДГОТОВКЕ

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2018/2019 ГОДА

Фаттахов Э.Н.	начальник штаба - Руководитель Исполнительного комитета

Актанышского муниципального района Республики Татарстан

Гарипов Р.И.      заместитель начальника штаба – Заместитель Руководителя

Исполнительного комитета по инфраструктурному развитию

Члены штаба:

Кустова Р.З.	директор ООО ПО «Коммунсервис-Актаныш»

Нагимов Д.М.	директор ООО «Теплосервис»

Шакиров М.М.	начальник РЭС филиала ОАО «Сетевая компания»

Вахитов И.Р.	начальник МКУ «Управление образования»

Мансуров А.М.	начальник отдела социальной и просветительской работы Исполнительного комитета Актанышского муниципального района

Хаев А.Р.	главный врач  ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница»

Нургалиев Ф.Ф.	председатель ПО «Актаныш»

Шарапов И.Ш.	руководитель Актанышского сельского Исполнительного комитета

Амирзянов Р.М.	 начальник Актанышской РГЭС

Мухаметдинов Ш.М.	начальник Наб. Челнинской зональной жилищной инспекции

Шарифьянов И.И. начальник 103 ПЧ ФГКУ «15 отряд ФПС по Республике Татарстан»

Фардиев Р.Т.       председатель ТСЖ «Яран»

Закирзянова Р.И. 	директор ГАУСО КЦСОН «Игелек узэге».

Валиева В.М.      	 государственный инспектор Челнинского территориального отдела Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по РТ

Гайнутдинов Д.С. государственный инспектор Челнинского территориального отдела Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по РТ

Тухватуллина Э.Р. государственный инспектор Челнинского территориального отдела Управления по технологическому и экологическому надзору Ростехнадзора по РТ

*Лица прямо не подчиненные руководителю Исполнительного комитета включаются в состав штаба по согласованию